| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CP THAN HÀ TU – VINACOMIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày tháng năm 2013 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

PHẦN THỨ I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

Bước qua nhiệm kỳ đầu tiên (2007-2011), Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 51%, Công ty đã gặt hái được nhiều thành công, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hoàn thiện, nguồn vốn được duy trì và phát triển theo hàng năm. Trong năm 2012, thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã được thông qua, Công ty đã triển khai thực hiện về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất năm.

Bối cảnh thực hiện:

- Những thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của Đại Hội đồng cổ đông, của các cổ đông và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn trong việc hoạch định, định hướng phát triển, triển khai khai thác mỏ trên cơ sở phát triển bền vững.

- Tiếp tục được Tập đoàn tin tưởng giao đảm nhận những dự án lớn quan trọng, cụ thể Công ty đã triển khai dự án khai thác quặng bauxit tại Tân Rai – Lâm Đồng.

- Cùng với đà thắng lợi trong sản xuất kinh doanh của những năm trước, bước sang năm 2012 tập thể cán bộ CNV Công ty có quyết tâm lớn giữ vững truyền thống thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2012.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên có năng lực, nhiều kinh nghiệm, đoàn kết, luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Những khó khăn:

- Năm 2012, do chịu ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế đã tác động mạnh đến sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn, tình hình tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, giá bán than trên thị trường giảm mạnh, các chỉ tiêu sản xuất bị cắt giảm.

- Từ tháng 4/2012 Tập đoàn đã ra chỉ thị số 65/CT-VINACOMIN ngày 17/4/2012 về việc tiết giảm 5% chi phí của các đơn vị, theo đó chi phí của Công ty đã bị cắt giảm 68 tỷ, đầu tháng 7 vừa qua Tập đoàn tiếp tục cắt giảm 15% sản lượng đất bóc của Công ty, điều đó đã đặt ra cho Công ty một bài toán khó trong việc đảm bảo lợi nhuận cũng như việc làm và thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, Tập đoàn cắt giảm 26 tỷ lợi nhuận, do đó lợi nhuận kế hoạch của Công ty chỉ còn 15 tỷ, tất cả các giá trị cắt giảm Tập đoàn đều thông qua giảm giá thanh toán cho Công ty.

- Bên cạnh đó, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn về dòng tiền do tồn đọng tại các dự án, chi phí ký quỹ môi trường, tổng giá trị là 80 tỷ, ngoài ra còn do tình hình tiêu thụ của Công ty không đảm bảo tiến độ, tồn kho lớn.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Năm 2012, mặc dù tình hình sản xuất có quá nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty đã chủ động đưa ra các giải pháp tổ chức, điều hành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác quản trị chi phí, do vậy đã đạt được một số kết quả:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012:

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch Tập đoàn |  | Thực hiện 2012 | % KHĐN | % KHĐC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đầu năm | Điều chỉnh |  |  |  |
| 1 | Than nguyên khai | tấn | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.202.153 | 100,2 | 100,2 |
| 2 | Đất đá bốc xúc | m3 | 16.800.000 | 14.280.000 | 14.304.157 | 85,14 | 100,2 |
| 4 | Than tiêu thụ | tấn | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.075.766 | 93,1 | 93,1 |
| 5 | Doanh thu than | Trđ | 1.746.680 | 1.457.442 | 1.442.255 | 82,6 | 99,0 |
| 6 | Lợi nhuận tổng số | Trđ | 41.864 | 15.699 | 26.186 | 62,6 | 166,8 |
| 7 | Lao động | Ng | 2.613 | 2.419 | 2.861 | 109 | 118 |
| 8 | Tiền lương b/quân | 1000đ/ng/t | 6.421 | 6.023 | 6.277 | 97,8 | 104,2 |

Than sản xuất: Theo nghị quyết HĐCĐ năm 2012, kế hoạch của Công ty khai thác 1.400.000 tấn than (tăng 200.000 tấn), tuy nhiên do tình hình tiêu thụ khó khăn của Tập đoàn, Tập đoàn đã điều chỉnh giảm giảm kế hoạch sản lượng của hầu hết các đơn vị thành viên, do đó Công ty đã không những không tăng được mà đã phải rất khó khăn mới giữ được sản lượng khai thác theo kế hoạch đầu năm.

Về than tiêu thụ: Năm 2012, kế hoạch tiêu thụ toàn Tập đoàn 41 triệu tấn, tuy nhiên đến hết quý I, tiêu thụ Tập đoàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là xuất khẩu than bị cạnh tranh gay gắt về giá giữa các nước trong khu vực và thế giới, Tập đoàn đã điều chỉnh giảm kế hoạch xuống 39 triệu tấn, và thực hiện năm 2012 chỉ đạt 37 triệu tấn. Vì những lý do đó, mặc dù than sản xuất của Công ty vẫn đảm bảo theo kế hoạch sản lượng và chủng loại than, nhưng tiêu thụ vẫn chỉ đạt 93,1%.

Về lợi nhuận: Theo kế hoạch đầu năm lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ là 55 tỷ (lợi nhuận theo kế hoạch Tập đoàn 41,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong năm Tập đoàn đã cắt giảm 5% chi phí tương ứng với 68 tỷ, cắt giảm kế hoạch lợi nhuận 26 tỷ thông qua cắt giảm giá mua than của Công ty. Tuy nhiên, bằng các giải pháp hữu hiệu và sự quyết tâm của Tập thể CBCVN Công ty trong việc tiết giảm chi phí do đó trong năm 2012 lợi nhuận Công ty đã đạt được 26/15,7 tỷ tăng 66,8% kế hoạch.

- Đánh giá thực hiện các giải pháp:

- Những ưu điểm:

- Về công tác tổ chức ĐHSX, quản lý kỹ thuật và chế biến tiêu thụ:

- Đã bám sát các khâu then chốt, giải quyết kịp thời các vướng mắc, ách tắc trong sản xuất, đảm bảo các khâu trong dây truyền sản xuất được liên tục. Thường xuyên tiến hành kiểm tra đôn đốc công tác vận hành thiết bị.

- Đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất phù hợp, có phương án kỹ thuật khai thác hợp lý mang lại hiệu quả. Thường xuyên bám sát, khảo sát thực tế, chỉ đạo sản xuất tại các khai trường trong toàn Công ty.

- Quản lý tốt các chỉ tiêu kỹ thuật như: hệ số sử dụng mét khoan, suất phá đá; lập phương án và tổ chức khai thác lại góp phần tăng hiệu quả SXKD.

- Làm tốt công tác chọn lọc than ngay tại vỉa … nên đã nâng cao chất lượng than và đảm bảo cung cấp đủ, đạt chất lượng than phục vụ công tác tiêu thụ.

- Công tác quản trị và tiết giảm chi phí:

- Cơ chế khoán quản, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty đó từng bước được hoàn thiện phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Cán bộ công nhân viên toàn Công ty đã xác định được mục đính khoán quản trị chi phí, nhằm hạ giá thành sản phẩm tiết kiệm chi phí để SXKD có hiệu quả, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện Chỉ thị số 65/CT-VINACOMIN ngày 17/4/2012 “Về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành sản xuất tiêu thụ sản phẩm và tiết giảm chi phí 9 tháng năm 2012”. Công ty đã xây dựng và triển khai các giải pháp trong của Công ty được cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 926/CT-VHTC về các giải pháp tiết giảm chi phí 9 tháng cuối năm 2012. Kết quả thực hiện các giải pháp tiết giảm đã đem lại hiệu quả cao, cụ thể năm 2012 mặc dù đã bị cắt giảm 5% chi phí và cắt giảm lợi nhuận nhưng lợi nhuận công ty vẫn đạt 26 tỷ tăng  66,8% kế hoạch điều chỉnh.

- Công tác an toàn, bảo hộ lao động:

- Với phương châm an toàn là mục tiêu hàng đầu, nên ngay từ đầu năm Công ty đó tập trung chỉ đạo từ các phòng ban đến các công trường, phân xưởng và người lao động cùng cả hệ thống chính trị, đều đồng nhất phối kết hợp tham gia thưc hiện công tác AT-BHLĐ. Công ty đã tập trung tăng cường công tác kiểm tra giám sát an toàn 3 ca trên Công trường, tập trung nhiều ở những nơi tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Hoạt động đôn đốc an toàn được quyết liệt hơn, xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn ngừa và hạn chế các tại nạn sự cố.

- Công tác Bảo vệ - quân sự:

- Công tác an ninh chính trị, trật tự khai trường vẫn được đảm bảo, chủ động xây dựng các phương án bảo vệ, phối hợp với các cơ quan Công an, chính quyền địa phương bảo vệ khai trường sản xuất, quản lý chặt chẽ người và thiết bị ra vào khai trường.

- Công tác bảo vệ tải sản: kiên quyết xử lý các vi phạm trộm cắp tài sản, phối hợp với các đơn vị, phòng ban giải quyết vi phạm theo quy định. Đặc biệt trong quý III lực lượng bảo vệ đã phối hợp với Công an Tỉnh bắt quả tang vụ mua bán dầu trái phép tại kho dầu 15 của Xí nghiệp vật tư vận tải Hòn Gai.

- Các hoạt động ngoài than:

* Khai thác quặng tại Tân rai – Lâm Đồng: Năm 2012 do nhà máy alumin chậm đưa vào vận hành, lượng quặng Công ty khai thác còn tồn nhiều, Tập đoàn đã chỉ đạo tạm dừng khai thác Bauxit từ 30/6/2012 để chờ nhà máy hoàn thiện và vận hành, đến đầu quý IV/2013 Công ty tiếp tục triển khai thực hiện.

Sản lượng thực hiện năm 2012 (thực hiện đến 30/6) đạt như sau:

+ Quặng khai thác: 728.060/1.897.674 tấn bằng 38,4% kế hoạch năm.

+ Đất đá bốc xúc: 179.824/247.689 m3 bằng 72,6% kế hoạch năm 2012.

+ Doanh thu đến hết tháng 6: 27.028 triệu đồng. (hồ thải quặng đuôi số 6)

+ Lợi nhuận: năm 2012 là 1.150 triệu đồng (lợi nhuận sau 2 năm triển khai dự án là 1.825 triệu đồng)

Sản lượng và doanh thu đạt thấp do những nguyên nhân khách quan, do nhà máy alumin chậm đưa vào vận hành, Tập đoàn đã chỉ đạo tạm dừng khai thác Bauxit để chờ nhà máy hoàn thiện và vận hành.

Ngoài ra Công ty còn có một số hạng mục kinh doanh ngoài than như Phân xưởng dịch vụ tổng hợp, kinh doanh trong lĩnh vực thể thao và dịch vụ ăn uống chủ yếu để tạo việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên Công ty. Doanh thu từ hoạt động trên cũng được tăng lên theo từng năm, cụ thể năm 2012 doanh thu đạt 8,7 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2011.

- Những nhược điểm cần khắc phục:

Bên cạnh những điều đó làm được. Công ty vẫn còn một số vấn đề bất cập cần được tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.

- Trong 5 năm liền Công ty không để xảy ra sự cố tai nạn lao động chết người, tuy nhiên trong năm 2012 Tuy nhiên, trong năm 2012 vẫn để xảy ra: 10 vụ tai nạn lao động trong đó có 3 vụ nặng (tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2011). 11 vụ tai nạn xe máy (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2011). Trong đó có 01 vụ TNGT làm chết 01 lái xe vận chuyển than ra cảng Làng Khánh.

- Về cơ cấu lao động của Công ty: vẫn còn nhiều bất cập, lao động gián tiếp, phục vụ phụ trợ vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn, trong thời gian tới Công ty tiếp tục xây dựng lộ trình sắp xếp lại lao động khối điều hành đảm bảo tinh gọn hiệu quả.

- Mặc dù những năm vừa qua, Công ty đã tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện các quy trình nhập xuất nguyên nhiên vật liệu, lắp đặt các hệ thống camera kiểm tra theo dõi 24/24, tuy nhiên trong thời gian tới Công ty cần tiếp tục siết chặt quản lý triệt để hơn nữa, hạn chế tối đa nhưng sơ hở để kẻ xấu có thể lợi dung.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH NĂM 2013 & GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

I. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013:

Năm 2013, nền kinh tế trong nước và thế giới được nhận định tiếp tục gặp nhiều khó khăn, có nhiều biến động khó lường, do đó năm 2013, Tập đoàn đã đặt ra mục tiêu tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, thúc đẩy sản xuất phát triển trong các lĩnh vực chủ đạo là than, khoáng sản và điện lưc, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, đảm bảo tiến độ hiệu quả đầu tư ... vì muc tiêu AN TOÀN - ỔN ĐỊNH – HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN.

Đối với Công ty, bước sang năm 2013, Tập đoàn tiếp tục yêu cầu tiết giảm chi phí theo chỉ thị số 65 (tiết giảm 5% chi phí sản xuất kinh doanh) với giá trị tiết giảm năm 2013 là 113 tỷ đồng. Ngoài ra theo kế hoạch điều hành, Tập đoàn tạm cho Công ty 80% sản lượng theo kế hoạch, với 20% còn lại Công ty phải có những giải pháp giảm giá thành mới được tiêu thụ.

Tuy vậy, với tinh thần vượt khó của tập thể CBCNV và sự lãnh đạo của HĐQT với các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh cụ thể. Công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013.

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh than:

| STT | Chỉ tiêu | Đvt | KH năm 2013 | TH năm 2012 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đá bốc xúc | m3 | 21.400.000 | 14.304.157 | 150 |
| 2 | Than NK sản xuất | Tấn | 1.600.000 | 1.202.153 | 133 |
|  | - Than NK sàng tại mỏ |  | 1400.000 | 1.200.000 | 116 |
|  | - Than NK giao NMT | Tấn | 200.000 |  |  |
| 3 | Than khai thác lại | Tấn | 150.000 | 107.000 | 150 |
| 4 | Than tiêu thụ | Tấn | 1.650.000 | 1.075.766 | 153 |
| 5 | Lợi nhuận | trđ | 31.433 | 26.186 | 120 |
| 6 | Doanh thu | Trđ | 2.135.618 | 1.442.446 | 148 |
| 7 | Thu nhập bình quân | 1000đ/ng/t | 6.401 | 6.277 | 103 |

2. Khai thác quặng bauxit tại Tân Rai – Lâm Đồng:

Căn cứ Công văn số 116/LDA-KTCN ngày 25/02/2013 “V/v thông báo thời gian và khối lượng khai thác quặng năm 2013” của Công ty Nhôm Lâm Đồng thì đầu quý IV Công ty sẽ tiếp tục triển khai khai thác quặng bauxit với khối lượng như sau:

- Bóc đất phủ và đất trụ quặng:	122.502 m3

- Quặng khai thác:			800.000 tấn

- Doanh thu dự kiến:		        23 tỷ

II. Các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch năm 2013:

Căn cứ các chỉ tiêu Kế hoạch được Tập đoàn giao và điều kiện thực tế của Công ty năm 2013. Nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Công ty đề ra một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch năm 2013 trọng tâm là:

1. Huy động tối đa nguồn lực hiện có của Công ty, xây dựng các biện pháp và giải pháp quản lý tiên tiến, hiệu quả để đưa năng suất lao động, năng suất thiết bị tăng: 5% và tỷ lệ lao động khu vực phục vụ phụ trợ và gián tiếp giảm ít nhất: 5% so với năm 2012 (theo yêu cầu TĐ giảm LĐ gián tiếp 18 người, giảm LĐ phục vụ phụ trợ 63 người). Nghiên cứu xây dựng cơ chế trả lương hợp lý giữa các khu vực trong sản xuất nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động và năng cao chất lượng sản phẩm.

2. Tăng cường quản lý các chỉ tiêu công nghệ trong sản xuất than như: Hệ số thu hồi, tổn thất than nguyên khai khai thác phải bằng Kế hoạch, phẩm cấp than nguyên khai khai thác giảm từ: 0,3  0,5%Ak so với Kế hoạch Tập đoàn giao. Tiếp tục theo dõi, hoàn thiện ban hành tỷ lệ âm đất đá, chất lượng số lượng than chế biến các sàng đặc biệt tỷ lệ thu hồi than cục, cám chất lượng cao.

3. Tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí so với các Định mức và thực hiện khoán năm 2012 theo chỉ thị: 926 ngày 26/4/2012 của Giám đốc Công ty. Triệt để thực hiện các biện pháp để tiết giảm 5% tổng chi phí theo chỉ thị 65 của Tổng Giám đốc.

4. Tập trung tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức điều hành sản xuất và tiêu thụ giao nộp sản phẩm, quản trị chi phí.

- Về tổ chức điều hành sản xuất và tiêu thụ:

+ Đảm bảo nâng cao được năng suất thiết bị, đặc biệt năng suất thiết bị vận tải, bố trí điều hành sản xuất hợp lý giữa thiết bị khai thác và thiết bị vận tải, làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất: Sửa chữa thiết bị, công tác làm đường, bãi thải, tưới đường…

+ Cân đối tiến độ sản xuất phù hợp với thực hiện tiêu thụ giao nộp sản phẩm đảm bảo đủ việc làm và thu nhập, giảm lượng than tồn kho giảm chi phí lãi vay và chi phí bảo quản, hao hụt…

+ Bám sát Kế hoạch tiêu thụ của Tập đoàn, tăng cường công tác giao nộp sản phẩm, tăng cường công tác điều hành sản xuất than nguyên khai, công tác sàng tuyển, chuẩn bị chân hàng: đảm bảo số lượng, chất lượng phù hợp với yêu cầu tiến độ giao nộp than của Tập đoàn.

- Về quản trị chi phí:

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế khoán chi phí, rà soát lại các định mức khoán, quy trình cập nhật, theo dõi chi phí. Thực hiện khoán giá thành công đoạn sản xuất, giao chi phí sản xuất cho các bộ phận, cá nhân phụ trách. Duy trì đồng thời Hội đồng nghiệm thu khối lượng mỏ và Hội đồng nghiệm thu khoán hàng tháng.

5. Tiếp tục tổ chức sản xuất than khai thác lại bằng đấu thầu, triển khai thuê các đối tác đầu tư công nghệ sàng tuyển than bằng hệ thống tuyển nước để chế biến: 150.000 tấn than khai thác lại đảm bảo tối thiểu là cám 6A trở lên. Chủ động tạo diện và bố trí lao động cho CT Than 2 để tăng cường công tác khai thác than thủ công.

6. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trong khai trường mỏ, tăng cường quản lý than tiêu thụ giao nộp chống gian lận thương mại, giám sát kiểm tra chặt chẽ việc thuê các đối tác ngoài để tránh việc lợi dụng kẽ hở để ăn cắp than, nhiên liệu, vật tư của Công ty. Kiểm tra chặt chẽ xe ra vào mỏ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tại địa phương để quản lý đảm bảo phát triển hài hòa trên địa bàn.

7. Tiếp tục rà soát, xây dựng hoàn thiện các quy định về: Tổ chức sản xuất, tiền lương, khoán, quản trị chi phí của Ban quản lý Tân Rai, tiếp tục triển khai dự án đảm bảo tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả của dự án.

8. Sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất của Công ty theo hướng giảm bớt đầu mối, chuyên môn hóa và hiệu quả hơn.

9. Triển khai dự án duy trì và phát triển mỏ giai đoạn sau 2018: tiếp tục lập dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Vàng Danh với sản lượng dự kiến 2,5 triệu tấn than/năm.

10. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên môn và các tổ chức Đảng, đoàn thể tuyên truyền cho CBCNV toàn Công ty các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp điều hành SXKD năm 2013 tạo sự đồng thuận nhằm phát huy tối đa và tiềm năng lợi thế của toàn Công ty để thực hiện mục tiêu An toàn - Đổi mới – Phát triển.

GIÁM ĐỐC