| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN Số: 970/TTr-VHTC | CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2017 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về việc biểu quyết thông qua dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh

Kính gửi: Các quý vị cổ đông tham dự Đại hội bất thường năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc quyết định đầu tư dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty với những nội dung cơ bản sau:

- Những căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính  phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Thiết kế mỏ, Dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn;

Căn cứ văn số 3086/VPCP- KNT ngày 5/5/2015 của Văn phòng Chính phủ “V/v bổ sung, điều chỉnh Dự án khai thác mỏ trong Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-HĐTLQG ngày 21/11/2015 của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia về việc phê duyệt trữ lượng than kèm theo “Báo cáo kết quả thăm dò than khu Nam mỏ Suối Lại, TP Hạ Long , Tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030;

Căn cứ thông báo số 8880/BCT-TCNL ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công thương về việc: Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh;

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-TKV ngày 28/10/2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc chuyển giao thầu quản lý, bảo vệ ranh giới mỏ, tài nguyên trữ lượng than và tổ chức khai thác than khu Bắc Bàng Danh cho Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2017;

- Thông tin chung của dự án:

- Tên dự án: Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh;

- Nhóm dự án: Nhóm A.

- Loại và cấp công trình: Công trình khai thác than mỏ than lộ thiên, cấp II.

- Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

- Địa chỉ: Phường Hà Tu - Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh;

- Điện thoại: 0203 3835169; 	 Fax: 0203 386120.

- Địa điểm xây dựng: Phường Hà Tu, Hà Phong, Hà Khánh - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

- Giá trị tổng mức đầu tư: 2.564.611.982 nghìn đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn vay thương mại và Đầu tư phát triển của Công ty.

- Công suất mỏ thiết kế: 3,3 triệu tấn than nguyên khai/năm;

- Thời gian thực hiện dự án: 10 năm.

- Thời gian xây dựng cơ bản: 4 năm.

- Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

- Tên tổ chức lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin.

- Hiệu quả kinh tế của dự án:

Trên cơ sở tổng mức đầu tư, các chỉ tiêu kinh tế được tính toán theo các quy định hiện hành với nguyên tắc: Các công đoạn, khoan, khai thác than, vận chuyển than nguyên khai đầu tư đủ năng lực để tự thực hiện. Công đoạn xúc bốc đất đá, vận chuyển đất đá ra bãi thải thuê ngoài một phần do tuổi thọ của mỏ ngắn và giảm một phần áp lực vốn đầu tư ban đầu.

Kết quả tính toán các chỉ tiêu kinh tế với công suất thiết kế mỏ 3,3 triệu tấn than nguyên khai/năm như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng mức đầu tư (giá trị trước thuế) | Triệu đồng | 2 197 953 |
| 2 | Giá trị hiện tại thực (NPV với r=9,5%) | Triệu đồng | 1 488 501 |
| 3 | Tỷ lệ lãi nội tại (IRR) | % | 20,8% |
| 4 | Giá bán than bình quân | đồng/tấn | 1 739 272 |
| 5 | Chi phí sản xuất bình quân | đồng/tấn | 1 504 099 |
| 6 | Giá thành sản xuất bình quân | đồng/tấn | 1 470 030 |
| 7 | Lợi nhuận bình quân | đồng/tấn | 188 138 |
| 8 | Thời gian thu hồi vốn | năm | 5,7 |
| 9 | Nộp ngân sách | Triệu đồng | 7 943 972 |
| - | Phí môi trường | ” | 279 349 |
| - | Thuế tài nguyên | ” | 3 487 732 |
| - | Thuế bảo vệ môi trường | ” | 422 685 |
| - | Phí cấp quyền khai thác khoáng sản | ” | 503 855 |
| - | Thuế GTGT | ” | 2 256 313 |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ” | 994 039 |

- Hồ sơ năng lực của Nhà thầu khảo sát và lập dự án

- Nhà thầu khảo sát:

- Nhà thầu lập Báo cáo kết quả thăm dò than khu Nam mỏ Suối Lại, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ-TKV, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701436805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp, thay đổi đăng ký lần 5 ngày 17 tháng 12 năm 2014.

- Chủ biên báo cáo: Ông Nguyễn Văn Châu có bằng Đại học địa chất thăm dò  số B94805 do Trường Đại học Mỏ - Địa chất cấp ngày 05 tháng 8 năm 1999, có kinh nghiệm công tác thực tế trong lĩnh vực thăm dò khoáng sản trên 5 năm và đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản.

- Nhà thầu lập thiết kế dự án:

- Nhà thầu lập thiết kế dự án là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 3 năm 2006, thay đổi đăng ký lần 12 ngày 23 tháng 7 năm 2015, được đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, được thiết kế công trình công nghiệp đến cấp I, đáp ứng đủ điều kiện về năng lực theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

- Chủ nhiệm đề án: Ông Nguyễn Xuân Thái, chứng chỉ hành nghề số KS-04-07874 do Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội cấp ngày 29 tháng 08 năm 2011.

- Thu xếp nguồn vốn đối với dự án:

Công ty đã chủ động làm việc với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh tại Quảng Ninh và đã được chấp thuận tại văn bản số 389/CNQNH ngày 24/5/2017 "V/v thu xếp vốn đối với Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh". Theo đó Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh tại Quảng Ninh cam kết thu xếp vốn cho Dự án với tổng số tiền tối đa là 2.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng chẵn) trên cơ sở Dự án được phê duyệt và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

1. Quyết định đầu tư Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và phê duyệt các quyết định, các thủ tục tiếp theo để thực hiện Dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự án nêu trên./.

| Nơi nhận: - Cổ đông của Công ty; - Các thành viên HĐQT, BKS; - Văn phòng đăng trênWebsite Công ty; - Lưu: VT, Thư ký. | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Phạm Trung Tuấn |
| --- | --- |